2026 Kolaysoft Staj Yönetmeliği

Staj süreci, şirket iş akışı ve proje teslim rehberi

Doküman güncellenme tarihi: 14.07.2026   |   Dokümanı hazırlayan: Burhan Gümüşsoy   |   İletişim: burhan.gumussoy@kolaysoft.com.tr

Program 60 günlük tasarlanmıştır. İlk 20 gün çalışan bir MVP teslimine odaklanır; 20 günlük staj yapanların da anlamlı bir proje çıktısı sunabilmesi hedeflenir. Daha uzun stajlarda proje; yetkilendirme, gelişmiş raporlama, risk takibi, kalite ve opsiyonel özelliklerle olgunlaştırılır.

Kısa cevap: Staj sonunda yalnızca eğitim izlemiş olmanız değil; çalışan, test edilmiş, nasıl çalıştırılacağı anlatılmış ve Git üzerinden teslim edilmiş bir proje ortaya koymanız beklenir.

# 1. Başlangıçta Bilmeniz Gerekenler

## 1.1 Ana hedef ve zorunlu teslimler

Stajın ana hedefi, gerçek bir yazılım ihtiyacını fikirden çalışan ürüne götüren uçtan uca süreci deneyimlemenizdir. Dönem sonunda aşağıdaki teslimler birlikte değerlendirilir:

- Çalışan proje: seçtiğiniz ana geliştirme yönüne göre çalışan API, web arayüzü, mobil uygulama veya uçtan uca akış.

- Kısa analiz dokümanı: problem, roller, kapsam, kullanıcı akışları, veri/API/ekran ihtiyacı, kabul kriterleri ve açık sorular.

- Test kanıtı: senaryolar, hata kayıtları, düzeltme sonrası tekrar test ve kalan riskler.

- Çalıştırma veya deployment kanıtı: mümkünse erişilebilir ortam; değilse doğrulanmış lokal/Docker demo ve açık kurulum adımları.

- Git repository bağlantısı ve README: kod geçmişi, kurulum, çalıştırma, yapılandırma, test ve bilinen eksikler.

- Haftalık staj raporları ile final sunumu: ne yaptığınız, ne öğrendiğiniz, hangi kararları neden verdiğiniz ve hangi araçlardan yararlandığınız.

## 1.2 Ana geliştirme yönü ve ortak sorumluluklar

“Departman seçimi” ifadesi bu projede yalnızca ana kod sorumluluğunu anlatır. Seçilebilecek ana geliştirme yönleri aşağıdadır:

| Ana geliştirme yönü | Birincil odak |
| --- | --- |
| Backend | API, veri modeli, iş kuralları, validasyon, hata yönetimi ve backend testleri. |
| Frontend | Web ekranları, kullanıcı akışları, form validasyonu, durum yönetimi ve API entegrasyonu. |
| Mobil | Temel mobil ekranlar, navigasyon, API tüketimi ve cihaz/emülatör doğrulaması. |
| Full Stack | Backend ile web veya mobil tarafını tek bir uçtan uca demo senaryosunda birleştirme. |

HERKES İÇİN ORTAK SORUMLULUK
Ana geliştirme yönünüz ne olursa olsun problemi analiz etmeniz, kendi geliştirdiğiniz akışı test etmeniz, projenin nasıl çalıştırılacağını/deploy edileceğini göstermeniz, dokümantasyon üretmeniz ve final sunumuna hazırlanmanız beklenir. Yapay zeka, sistem ve tasarım ayrı birer staj departmanı veya seçilebilir geliştirme yönü değildir, fikir ve yönlendirme alabileceğiniz danışmanlık alanlarıdır.

## 1.3 Teknoloji seçimi ve öğrenme dönemi

Stajyerler seçtikleri ana geliştirme yönünde istedikleri programlama dili veya teknolojiyi kullanabilir. Seçim, projenin ihtiyacına uygun olmalı ve teknik karar notunda kısa bir gerekçeyle açıklanmalıdır.

ÖNERİLEN TEKNOLOJİLER
Backend için Java + Spring Boot, frontend için React önerilir. Bunlar zorunlu değildir; alternatif teknoloji kullanabilirsiniz. Mobil taraf için bu dokümanda özel bir dil veya framework önerisi tanımlanmamıştır.

Herhangi bir dile hâkim değilseniz veya Java, Spring Boot ya da React öğrenmek istiyorsanız, projeye başlamadan önce mentorla planlanan sınırlı bir hazırlık dönemi ayırabilirsiniz. Ancak eğitim izlemek tek başına staj çıktısı değildir. Öğrendiğiniz her konuyu küçük bir not, örnek kod, ilk ekran/API veya proje iskeletiyle somutlaştırmanız; ardından ana projeye mutlaka adım atmanız beklenir. Öğrenme proje boyunca devam edebilir; proje süresiz biçimde eğitim aşamasında bekletilmemelidir.

## 1.4 Yapay zekâ kullanımı

Yapay zekâyı özellikle öğrenme amacıyla kullanmanız önerilir. Kavram açıklama, hata mesajını anlama, örnek üretme, test senaryosu çıkarma, dokümantasyon taslağı ve kod gözden geçirme gibi alanlarda destek alabilirsiniz; ancak üretilen sonucu anlamadan doğrudan kullanmamalı ve doğrulamalısınız.Final sunumunda yapay zekâyı nerede, ne için kullandığınız; çıktıyı nasıl kontrol ettiğiniz ve bu süreçte ne öğrendiğiniz sorulacaktır.

# 2. Kolaysoft’ta Projeler ve İş Yönetimi Nasıl İlerler?

Bu bölüm, stajyerlerin kendi projelerini daha kolay anlaması için yalnızca örneklendirme amacıyla verilmiştir. Aynı zamanda gerçek dünyada yazılım geliştirme sürecinin ihtiyaçtan analize, task dağıtımından geliştirme, review, test ve raporlamaya kadar nasıl ilerlediğini açıklayan bir bilgilendirme bölümüdür. Buradaki şirket projelerinin birebir kopyalanması değil, bu işleyişin staj projesine uyarlanması beklenir.

## 2.1 Şirket içindeki proje çeşitliliği

Kolaysoft aynı anda birden fazla ürün ve proje üzerinde çalışır. Staj projesini anlamak için, işlerin tek bir uygulamadan ibaret olmadığını ve her projenin farklı kullanıcı, müşteri, ekip ve önceliklere sahip olabileceğini bilmeniz gerekir. Kolaysoft’un bazı projeleri aşağıdaki gibidir:

- PEYK: insan kaynakları süreçlerine yönelik ürün ve hizmetler.

- e-Dönüşüm çözümleri: e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye gibi elektronik belge süreçleri.

- EczacıPOS: eczanelere POS cihazı sunulan ve ilgili yazılımın Kolaysoft tarafından geliştirildiği yapı.

## 2.2 Roller ne yapar?

| Rol | Temel sorumluluk |
| --- | --- |
| Proje yöneticisi | Kendisine paylaştırılan projelerin kapsamını, takvimini, ekip koordinasyonunu, risklerini ve ilerlemesini takip eder. Gelen işleri önceliklendirir; analiz ve teknik ekiplerle netleştirir; yapılanları, devam edenleri ve gelecek hafta planını CTO’ya haftalık raporlar. |
| Analiz | İş ihtiyacını geliştirilebilir ve test edilebilir bir tanıma dönüştürür. Kullanıcıyı, amacı, kapsamı, akışı, ekran/API/veri etkisini, kuralları, istisnaları, kabul kriterlerini ve açık soruları netleştirir. Yanlış anlaşılmayı ve tekrar işi azaltır. |
| Tasarımcı | Analiz ve kullanıcı ihtiyacını anlaşılır, kullanılabilir ekran akışlarına dönüştürür. Bilgi mimarisi, görsel hiyerarşi, form ve dashboard düzeni, erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimi hakkında frontend/mobil ekipleriyle birlikte çalışır; geliştirilen ekranları kullanılabilirlik açısından gözden geçirir. |
| Backend ekibi | Veri, API, yetkilendirme, iş kuralları, entegrasyon, hata yönetimi ve servis davranışlarını geliştirir. |
| Frontend ekibi | Analizden gelen kullanıcı akışlarını web ekranlarına dönüştürür. İşler ekip içinde uzmanlık ve kapasiteye göre dağıtılır; API entegrasyonu ve kullanıcı deneyimi tamamlanır. |
| Mobil ekip | Mobil akışları ve cihaz davranışlarını geliştirir. Gelen işler ekip içinde dağıtılır; API entegrasyonu ve cihaz/emülatör testleri yapılır. |
| Test/QA ekibi | Geliştirmeden gelen test işlerini ekip içinde dağıtır. Fonksiyonel, negatif, rol, validasyon, regresyon ve smoke testleri yapar; hataları geliştiriciye iletir; düzeltmeyi tekrar test eder. |
| Sistem | Uygulamaların sunucularda barındırılması, sunucu güvenliği, erişim, ortam yapılandırması, loglama ve işletim konularında destek olur. Deploy işlemini sistem ekibi yapmaz; geliştirme ekibinin yayın sürecine sunucu ve güvenlik açısından danışmanlık sağlar. |
| CTO | Tüm proje portföyünün güncel durumunu; hedef/gerçekleşen ilerlemeyi, aktif işleri, riskleri, gecikmeleri ve bir sonraki hafta planını toplu biçimde izler. |

## 2.3 Bir işin uçtan uca akışı

- İhtiyaç ortaya çıkar: müşteri talebi, ürün geliştirmesi, hata, mevzuat değişikliği veya iç ihtiyaç olabilir.

- Proje yöneticisi işi değerlendirir: hangi projeye ait olduğu, önceliği, hedefi, takvimi ve paydaşları belirlenir.

- Analiz yapılır: problem, kullanıcı akışı, kapsam, veri, ekran/API etkisi, kurallar, istisnalar ve kabul kriterleri netleştirilir.

- Task oluşturulur ve dağıtılır: backend, frontend, mobil veya ilgili teknik ekibe işin kapsamı ve kabul kriterleriyle iletilir. Tasarım ihtiyacında tasarımcıdan görüş alınır.

- Geliştirme yapılır: geliştirici kodu üretir, kendi temel kontrolünü yapar, değişikliği Git’e gönderir ve çalıştırma notunu günceller.

- Review yapılır: Kod değişiklikleri doğruluk, okunabilirlik, güvenlik, ekip standartları ve olası yan etkiler açısından ekip arkadaşı veya mentor tarafından incelenir. Gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra iş test aşamasına geçer.

- Test ekibine geçer: test işi ekip içinde dağıtılır; beklenen davranış, negatif durumlar, roller ve önceki özelliklere etkisi kontrol edilir.

- Hata varsa düzeltilir ve tekrar test edilir: sonuç kabul kriterleriyle eşleşene kadar döngü devam eder.

- Deployment/yayın yapılır: uygun ortama alınır; yapılandırma ve loglar kontrol edilir; smoke test uygulanır.

- Haftalık durum raporlanır: yapılanlar, devam eden/canlı tasklar, gelecek hafta yapılacaklar, riskler, hedef ve gerçekleşen ilerleme CTO görünümüne taşınır.

## 2.4 Haftalık proje raporunda hangi bilgiler bulunur?

Ekli örnek PowerPoint raporunda önce portföyün genel özeti, ardından her proje için ayrı bir durum sayfası bulunur. Staj projesi bu manuel raporlama yapısını dijital bir sisteme dönüştürmeyi amaçlar.

| Rapor alanı | Ne anlatır? |
| --- | --- |
| Proje bilgisi | Proje adı, müşteri, rapor tarihi, proje yöneticisi ve genel durum notu. |
| Hedeflenen / gerçekleşen | Planlanan ilerleme ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması. |
| Durum, takvim ve risk | Projenin devam/bitmiş/bloke durumu; planla uyumu; müdahale gerektiren risk seviyesi. |
| Canlı task | O hafta aktif olarak üzerinde çalışılan işlerin sayısı veya listesi. |
| Yapılanlar | Geçen rapordan bu yana tamamlanan veya ilerletilen işler. |
| Yapılacaklar | Bir sonraki hafta hedeflenen işler ve beklenen sonuçlar. |
| Riskler / engeller | Gecikmeye, kaliteye, kapsama veya yayına etki edebilecek konular ve gerekiyorsa aksiyonlar. |
| Portföy özeti | CTO’nun bütün projeleri tek ekranda karşılaştırabilmesi için aktif proje, ilerleme, risk ve durum bilgileri. |

# 3. Mentorlar, Danışılabilecek Kişiler ve Kaynaklar

## 3.1 Genel bilgiler

| Konu | Bilgi |
| --- | --- |
| Wi-Fi ağı | kolaysoft_misafir |
| Wi-Fi şifresi | O85O2599090 |
| Udemy adresi | https://www.udemy.com/ |
| Udemy kullanıcı e-postası | kolayudemy@gmail.com |
| Udemy doğrulama | Giriş sırasında doğrulama kodu istenirse Burhan Gümüşsoy’a yazabilirsiniz; doğrulama e-postası mentora gelir. |
| Genel bilgi / ana mentor | Burhan Gümüşsoy |
| Haftalık staj raporu e-postası | burhan.gumussoy@kolaysoft.com.tr |

## 3.2 Ana süreç ve teknik mentorları

| Konu | İlgili kişi | Ne zaman görüşülür? |
| --- | --- | --- |
| Analiz | Ayşenur Yaylacı | Problem, kapsam, kullanıcı akışı, kabul kriterleri ve açık soruların kontrolü. |
| Backend | Burhan Gümüşsoy | API, veri modeli, iş kuralı, validasyon, hata yönetimi ve backend teknik kararları. |
| Frontend | Hatice Betül Savran | Web ekranı, kullanıcı akışı, React/API entegrasyonu ve frontend teknik kararları. |
| Mobil | Ahmed Hammoush | Mobil akış, navigasyon, API tüketimi ve cihaz/emülatör doğrulaması. |
| Test/QA | Ergün Şekercan | Test senaryosu, hata kaydı, regresyon, smoke test ve kalite kontrolü. |
| Genel bilgi ve yönlendirme | Burhan Gümüşsoy | Staj planı, görev kapsamı, raporlama ve genel koordinasyon. |

## 3.3 Fikir ve yönlendirme alınabilecek kişiler

ÖNEMLİ AYRIM
Aşağıdaki başlıklar ayrı birer staj departmanı veya ana geliştirme yönü değildir. Projenizde ihtiyaç oluştuğunda fikir, kontrol ve yönlendirme almak için ilgili kişiyle görüşebilirsiniz.

| Danışmanlık konusu | Kişi | Örnek görüşme başlıkları |
| --- | --- | --- |
| Yapay zekâ | Mustafa Atalar | Öğrenme yöntemi, AI ile özet/risk önerisi gibi opsiyonel fikirler, doğrulama ve güvenli kullanım. |
| Sistem mentörü / sunucu ve güvenlik danışmanlığı | Mehmet Akif Yeter | Uygulamaların sunucuda barındırılması, sunucu güvenliği, ortam ve erişim düzeni, loglama, konfigürasyon ve çalıştırma sorunları. Deploy işlemini sistem ekibi yapmaz; yayın sürecinde sunucu, erişim ve güvenlik açısından fikir verir. |
| Tasarım danışmanlığı / UI-UX | Zeynep Naz Guran | Ekran akışı, kullanılabilirlik, görsel hiyerarşi, form ve dashboard tasarımı hakkında fikir. |

## 3.4 Kaynak kullanımı

- Udemy hesabındaki eğitimler önerilen başlangıç kaynaklarıdır; tek kaynak değildir.

- YouTube, resmi dokümantasyon, blog yazıları, kitaplar ve teknik makalelerden yararlanabilirsiniz.

- Kaynak izlemek tek başına çıktı sayılmaz; öğrendiğiniz konuyu not, örnek kod, analiz maddesi, test senaryosu veya proje parçasıyla destekleyin.

- Alternatif teknoloji seçtiyseniz seçim gerekçesini ve projeye katkısını teknik karar notunda açıklayın.

# 4. Çalışma Döngüsü ve İletişim Kuralları

TASK BAZLI ÇALIŞMA Staj süreci günlük geri bildirim zorunluluğuyla değil, task bitişleri ve somut çıktılarla yönetilir. Taskın süresi boyunca çalışın; belirlenen kontrol noktasında önce kendi değerlendirmenizi yapın, sonra ilgili mentora veya danışmana çıktınızla gidin. Süreçle ilgili genel olarak anlamadığınız veya danışmak istediğiniz herhangi bir konuda Burhan Gümüşsoy’a gelebilirsiniz.

| Aşama | Ne yapılır? | Kimle görüşülür? |
| --- | --- | --- |
| 1. Taskı anlama | Amaç, beklenen çıktı, kapsam, kabul kriteri ve açık sorular okunur. | Gerekirse ana mentor. |
| 2. Kısa analiz | Ekran, API, veri, test ve çalıştırma/deployment etkisi çıkarılır. | Önce stajyer/ekip; sonra analiz mentoru. |
| 3. Uygulama planı | Ana geliştirme yönü, alt adımlar, teknoloji ve doğrulama yöntemi belirlenir. | İlgili teknik mentor. |
| 4. Üretim | Kod, tasarım kararı, test veya doküman küçük ve doğrulanabilir parçalarda üretilir; Git’e gönderilir. | İlgili mentor; ihtiyaç halinde AI/sistem/tasarım danışmanı. |
| 5. Kendi kontrolün | Çalıştırma, temel test, hata/log kontrolü ve README güncellemesi yapılır. | Stajyer/ekip. |
| 6. Geri bildirim | Somut çıktı gösterilir; eksikler ve kararlar not edilir. | Analiz, backend, frontend, mobil, test veya ilgili danışman. |
| 7. Revizyon ve teslim | Geri bildirim uygulanır; commit, test raporu, demo, deploy notu veya doküman teslim edilir. | Geri bildirimi veren kişi ve ana mentor. |

## 4.1 Yardım isterken

Bir soruya takıldığınızda yardım istemek beklenen bir davranıştır. Verimli geri bildirim için şu bilgileri hazırlayın:

- Ne yapmaya çalıştığınız ve beklediğiniz sonuç.

- Gerçekte ne olduğu; hata mesajı veya ilgili log.

- Neleri denediğiniz ve sonuçları.

- İlgili kod, ekran görüntüsü, API isteği veya küçük yeniden üretim adımı.

- Kendi tahmininiz ve sormak istediğiniz net soru.

## 4.2 Haftalık staj raporu

Stajyerin kişisel haftalık raporu, geliştirdiğiniz proje içindeki “haftalık proje raporu” özelliğinden farklıdır. Kişisel raporunuz, staj boyunca kendi ilerlemenizi ana mentora bildirir.

- Rapor için ayrı bir gün ayrılmaz; hafta boyunca not tutup hafta sonunda özetleyin.

- Yaptığınız işler ve ürettiğiniz somut çıktılar.

- Öğrendiğiniz konular ve kullandığınız kaynaklar.

- Zorlandığınız noktalar, denediğiniz yollar ve açık kalan riskler.

- Bir sonraki hafta planınız.

- Gönderim adresi: burhan.gumussoy@kolaysoft.com.tr

# 5. Zorunlu Staj Projesi: Haftalık Proje Durum Raporlama ve CTO Takip Sistemi

PROJE TESLİMİ ZORUNLUDUR
Aşağıdaki sistem, staj boyunca geliştirilecek ana projedir. Dokümanda anlatılan analiz, task planı, test, Git, deployment ve sunum adımlarının tamamı bu projeye uygulanır.

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Proje adı | Haftalık Proje Durum Raporlama ve CTO Takip Sistemi |
| Proje açıklaması | Kolaysoft’ta farklı proje yöneticilerine paylaştırılmış birden fazla ürün ve proje bulunur. Her proje yöneticisi, sorumlu olduğu projeler için haftalık olarak tamamlanan işleri, devam eden/canlı taskları, gelecek hafta planını, hedeflenen ve gerçekleşen ilerlemeyi, riskleri ve engelleri raporlar. Geliştirilecek sistem bu bilgileri standart bir yapıda toplar; CTO’nun bütün proje portföyünü tek dashboard üzerinden karşılaştırmasını, filtrelemesini ve proje detayına inmesini sağlar. Stajyerlerden bu iş ihtiyacını analiz edip seçtikleri teknik yönde çalışan bir uygulamaya dönüştürmeleri beklenir. |
| Amaç | PowerPoint, e-posta ve toplantı notlarıyla yürüyen haftalık durum paylaşımını daha izlenebilir, karşılaştırılabilir ve güncel bir yapıya dönüştürmek; proje yöneticilerinin kendi projelerini düzenli raporlamasını ve CTO’nun portföy seviyesinde hızlı karar almasını desteklemek. |
| Problem | Durum bilgilerinin PowerPoint, e-posta ve toplantı notlarına dağılması; farklı kişilerin farklı format kullanmasına, aynı bilginin tekrar hazırlanmasına ve güncel tek bir kaynağın oluşmamasına yol açar. Bu nedenle projeler arası ilerleme ve risk karşılaştırması zorlaşır; gecikmeler, bloke işler ve sorumluluklar geç fark edilebilir; önceki haftalarda alınan kararların ve planların izini sürmek güçleşir. CTO’nun bütün projeleri aynı anda görmesi, proje yöneticisinin de kendi projesinin geçmişini düzenli takip etmesi için ortak ve güncel bir sisteme ihtiyaç vardır. |
| Hedef kullanıcılar | Proje yöneticisi, CTO, ekip lideri, admin ve rapor görüntüleyen yönetici. |
| Başarı ölçütü | Bir proje yöneticisi haftalık raporunu girebilir; CTO portföyü filtreleyip proje detayına ulaşabilir; kayıtlar test edilmiş ve çalıştırılabilir biçimde teslim edilir. |

## 5.1 Beklenen kullanıcı senaryosu

- Admin kullanıcıları, rolleri, projeleri ve temel durum/risk seçeneklerini tanımlar.

- Proje yöneticisi kendisine atanmış projeyi seçer ve rapor haftasını/tarihini belirler.

- Hedeflenen ve gerçekleşen ilerlemeyi, genel durumu, takvim/risk seviyesini ve canlı task bilgisini girer.

- O hafta yapılanları, gelecek hafta yapılacakları, riskleri/engelleri ve genel durum notunu ekler.

- Ekip lideri veya yetkili kullanıcı kendi alanına ilişkin iş kalemlerini görebilir; izin verilirse destekleyici not ekleyebilir.

- CTO bütün projeleri portföy özetinde görür; proje, hafta, durum ve risk ile filtreler; ayrıntıya girerek yapılanları, planı ve riskleri inceler.

- Haftalık kayıtlar geçmişe dönük görüntülenebilir; değişiklikler doğrulanır ve gerektiğinde rapor çıktısı alınabilir.

## 5.2 MVP kapsamı

MVP (Minimum Viable Product / En Küçük Uygulanabilir Ürün), projenin ana problemini çözen ve temel kullanıcı akışlarını uçtan uca çalıştıran en küçük sürümüdür. MVP, yarım bırakılmış bir demo değildir; kullanılabilir, test edilebilir ve gösterilebilir ilk teslimdir. Zaman kaldıkça yetkilendirme, gelişmiş raporlama, entegrasyon ve benzeri özellikler bu çalışan temel üzerine eklenir.

- Kullanıcı ve temel rol yapısı: en az proje yöneticisi, CTO ve admin; ekip lideri opsiyonel olarak sadeleştirilebilir.

- Proje yönetimi: proje adı, müşteri/demo müşteri, sorumlu proje yöneticisi, durum ve temel bilgiler.

- Haftalık rapor: rapor tarihi/haftası, hedeflenen ve gerçekleşen ilerleme, genel durum, takvim, risk, canlı task, yapılanlar, yapılacaklar, risk/engel ve genel not.

- İş kalemleri: başlık, açıklama, sorumlu ekip/kişi, durum, planlanan/tamamlanan tarih ve not.

- CTO dashboard: tüm projelerin özet görünümü, temel sayaçlar, risk/durum renkleri ve proje detayına geçiş.

- Filtreleme: en az proje, hafta/tarih, durum ve risk filtresi.

- Validasyon ve hata yönetimi: zorunlu alanlar, hatalı değerler, yetkisiz erişim ve anlamlı hata mesajları.

- Test çıktıları, Git repository, README ve çalıştırma/deployment kanıtı.

## 5.3 Önerilen ekranlar ve API/veri başlıkları

| Alan | Örnek kapsam |
| --- | --- |
| Ekranlar | Giriş; proje listesi; haftalık rapor oluşturma/düzenleme; rapor detay; iş kalemi yönetimi; CTO dashboard; temel admin ekranları. |
| Backend/API | Auth/role; project; weekly-report; work-item; risk/issue; dashboard summary ve filtre endpointleri. |
| Temel veri varlıkları | User, Role, Project, ProjectAssignment, WeeklyReport, WorkItem, RiskIssue, Comment ve opsiyonel AuditLog. |
| Önemli rapor alanları | Rapor haftası/tarihi, hedeflenen %, gerçekleşen %, durum, takvim, risk seviyesi, canlı task, yapılanlar, yapılacaklar, engeller ve genel not. |
| Durum örnekleri | Planlandı, Devam Ediyor, Testte, Tamamlandı, Gecikti, Riskli ve Bloke. |

## 5.4 Projenin Öğrenme ve Çalışma Hedefleri

Aşağıdaki maddeler öğrenciyi sınırlayan bir üst sınır veya yalnızca geçme/kalma kontrol listesi değildir. Projenin temel akışlarını öğrenmek, uygulamak ve doğrulamak için ortak hedeflerdir. Seçtiğiniz teknolojiye, staj sürenize ve geliştirmek istediğiniz alana göre bu hedeflerin üzerine yeni özellikler ve teknik iyileştirmeler ekleyebilirsiniz.

- Rol ve yetki mantığını öğrenmek için proje yöneticisinin yalnızca yetkili olduğu projelerde haftalık rapor oluşturup güncelleyebildiği bir akış geliştirin.

- Yönetim görünürlüğünü deneyimlemek için CTO’nun tüm projelerin son haftalık durumunu tek görünümde görebildiği ve proje detayına ulaşabildiği bir yapı kurun.

- Veri kalitesini öğrenmek için yapılanlar, yapılacaklar, risk/engel ve benzeri alanlarda doğrulama kuralları ve anlaşılır geri bildirimler uygulayın.

- Kullanılabilir raporlama deneyimi için durum ve risk bilgisini dashboard’da anlaşılır biçimde gösterin; filtrelerin beklenen sonucu verdiğini doğrulayın.

- Yazılım kalitesini deneyimlemek için kritik akışları test edin; bulduğunuz hataları ve düzeltme sonrası tekrar test sonuçlarını belgeleyin.

- Teslim edilebilirlik alışkanlığı kazanmak için projeyi README adımlarıyla temiz bir ortamda çalıştırılabilir veya erişilebilir bir demo ortamında gösterilebilir hâle getirin.

## 5.5 MVP dışında bırakılabilecek konular

Zaman yetmiyorsa ERP/Jira/Azure DevOps entegrasyonu, gerçek bildirim altyapısı, gelişmiş BI, otomatik veri çekme, üretim seviyesinde monitoring, kapsamlı audit log, PDF/Excel çıktısı ve AI özellikleri MVP dışında bırakılabilir. Bu konular 21-60. günler arasında genişletme olarak ele alınabilir.

# 6. 60 Günlük Task Bazlı Staj Planı

PLANI NASIL KULLANACAKSINIZ
Backend, Frontend, Mobil veya Full Stack yönlerinden birini seçin ve her kartta yalnızca seçtiğiniz yönün satırını ana çalışma planınız olarak takip edin. Ortak görev ile kontrol/teslim satırları herkes için geçerlidir. Analiz, Git, review, kendi testiniz, README, çalıştırma/deployment kanıtı ve sunum seçilen yönden bağımsız ortak sorumluluklardır. Birden fazla gün süren tasklarda gün numarasıyla verilen adımlar, gün gün beklenen ilerlemeyi gösterir.

## 6.1 1-20. Günler: Çalışan MVP

| T01 ¦ 1-2. gün ¦ İş akışını ve proje problemini anlama |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Şirket iş akışını, proje yöneticisi/analiz/test/CTO rollerini ve haftalık rapor alanlarını inceleyin; açık soruları yazın. |
| Backend | 1. gün: Temel veri varlıklarını, ilişkileri ve iş kurallarını çıkar. 2. gün: Gerekli API'leri, validasyon/yetki sorularını ve hata durumlarını listele. |
| Frontend | 1. gün: Rolleri, ekranları ve ana kullanıcı akışlarını çıkar. 2. gün: Form alanlarını, ekran durumlarını, API ihtiyaçlarını ve açık soruları listele. |
| Mobil | 1. gün: Mobil kullanım senaryosunu, ekranları ve navigasyonu çıkar. 2. gün: API verisini, cihaz/bağlantı durumlarını ve mobil açık soruları listele. |
| Full Stack | 1. gün: Uçtan uca demo senaryosunu ve sistem bileşenlerini çıkar. 2. gün: Veri-API-arayüz akışını, sınırları ve açık soruları birlikte yaz. |
| Kontrol / teslim | Ön analiz + açık soru listesi. Önce stajyer grubu, sonra Ayşenur Yaylacı ile kontrol edilir. |

| T02 ¦ 3. gün ¦ Analiz v1 ve kontrol |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Kapsamı, kullanıcı hikâyelerini, ana akışları ve MVP sınırını kontrol edip analiz dokümanını revize edin. |
| Backend | 3. gün: Entity ilişkileri, API sözleşmeleri, yetki ve iş kuralı maddelerini analizle eşleştir. |
| Frontend | 3. gün: Ekran haritası, form kuralları, rol görünürlüğü ve ekran durumlarını doğrula. |
| Mobil | 3. gün: Navigasyon, mobil kapsam, cihaz davranışı ve API beklentilerini doğrula. |
| Full Stack | 3. gün: Analiz maddelerinin veri, API ve arayüz karşılığını uçtan uca izlenebilir hâle getir. |
| Kontrol / teslim | Onaylı analiz v1 + revizyon notu. Ayşenur Yaylacı kontrolü. |

| T03 ¦ 4. gün ¦ Ana yön, teknoloji ve öğrenme planı |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Ana geliştirme yönünüzü seçin; kullanacağınız teknolojiyi ve gerekçesini yazın. Bilgi eksiğiniz için kısa öğrenme hedefi belirleyin. |
| Backend | 4. gün: Dil/framework, veritabanı ve katman yaklaşımını seç; Java + Spring Boot önerisini veya alternatif gerekçeni yaz. |
| Frontend | 4. gün: React, routing, durum yönetimi, UI yaklaşımı ve API entegrasyon biçimini seç. |
| Mobil | 4. gün: Mobil framework, hedef cihaz, navigasyon, durum yönetimi ve API client yaklaşımını seç. |
| Full Stack | 4. gün: Backend ile web veya mobil arayüzü seç; repository yapısını ve entegrasyon sözleşmesini planla. |
| Kontrol / teslim | Teknik karar notu + öğrenme planı. Ana mentor ve ilgili teknik mentor kontrolü. |

| T04 ¦ 5-6. gün ¦ Öğrenme, Git ve çalışan iskelet |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Repository'yi oluşturun, gerekli temel eğitimi küçük bir örnekle uygulayın ve ilk çalışan iskeleti Git'e gönderin. |
| Backend | 5. gün: Proje iskeleti, paket/katman yapısı ve DB bağlantısını kur. 6. gün: Health/örnek endpoint, hata formatı ve Swagger ile çalıştırmayı doğrula. |
| Frontend | 5. gün: React iskeleti, routing, layout ve klasör yapısını kur. 6. gün: API client/mock servis ve ilk ekranı çalıştır; build adımını doğrula. |
| Mobil | 5. gün: Mobil iskelet, tema ve navigasyonu kur. 6. gün: API client/mock veri ve ilk ekranı cihaz/emülatörde çalıştır. |
| Full Stack | 5. gün: Backend ve seçilen arayüz iskeletlerini aynı repository veya uyumlu yapıda kur. 6. gün: Örnek endpointi arayüzde göster; DB, API URL ve CORS akışını doğrula. |
| Kontrol / teslim | Repository + ilk commit + çalışan iskelet + kısa kurulum notu. İlgili teknik mentor review'u. |

| T05 ¦ 7-9. gün ¦ Proje ve haftalık rapor temel akışı |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Proje listeleme/oluşturma ile haftalık rapor oluşturma akışını seçtiğiniz yönde geliştirin. |
| Backend | 7. gün: Project ve WeeklyReport model/DTO sözleşmesini kur. 8. gün: Listeleme, oluşturma ve güncelleme servis/endpointlerini geliştir. 9. gün: Validasyon, örnek veri, Swagger ve temel testleri tamamla. |
| Frontend | 7. gün: Proje listesi ve haftalık rapor formunun ekran yapısını kur. 8. gün: Listeleme/oluşturma API entegrasyonunu tamamla. 9. gün: Form validasyonu ile loading, empty ve error durumlarını ekle. |
| Mobil | 7. gün: Proje/rapor listesi ve navigasyonu kur. 8. gün: Rapor oluşturma ve detay akışını API'ye bağla. 9. gün: Validasyon, bağlantı hatası ve boş durumları cihazda doğrula. |
| Full Stack | 7. gün: Veri modeli ve temel endpointleri geliştir. 8. gün: Web veya mobil rapor akışını endpointlere bağla. 9. gün: Oluşturma-listeleme senaryosunu uçtan uca test edip düzelt. |
| Kontrol / teslim | Çalışan proje + haftalık rapor temel akışı, commitler ve kısa test kanıtı. İlgili teknik mentor kontrolü. |

| T06 ¦ 10-12. gün ¦ İş kalemi, durum ve sorumlular |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Rapora yapılanlar/yapılacaklar, iş kalemi, sorumlu, durum, tarih, açıklama ve risk/engel alanlarını ekleyin. |
| Backend | 10. gün: WorkItem ve RiskIssue veri modelini rapor/proje ilişkileriyle kur. 11. gün: CRUD endpointleri, durum geçişleri ve sorumlu kurallarını geliştir. 12. gün: Validasyon, yetki ve negatif API testlerini tamamla. |
| Frontend | 10. gün: İş kalemi formu, liste ve durum gösterimini tasarla. 11. gün: Oluşturma/düzenleme ve durum güncelleme akışını API'ye bağla. 12. gün: Risk, sorumlu, tarih ve hata geri bildirimlerini tamamla. |
| Mobil | 10. gün: İş kalemi liste/detay ekranlarını kur. 11. gün: Oluşturma, güncelleme ve durum değiştirme akışını bağla. 12. gün: Risk/engel, bağlantı hatası ve boş liste durumlarını doğrula. |
| Full Stack | 10. gün: İş kalemi ve risk veri/API yapısını kur. 11. gün: Seçilen arayüzde oluşturma/güncelleme akışını entegre et. 12. gün: Rapor-iş kalemi-risk senaryosunu uçtan uca test et. |
| Kontrol / teslim | Çalışan iş kalemi ve durum akışı + test notu + review sonrası düzeltme. |

| T07 ¦ 13-14. gün ¦ CTO dashboard MVP |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Proje bazlı son durum, hedef/gerçekleşen ilerleme, risk, takvim ve aktif iş özetini gösterin. |
| Backend | 13. gün: Dashboard için toplulaştırma sorgularını ve özet DTO'larını hazırla. 14. gün: Özet/detay endpointlerini, filtre parametrelerini ve testlerini tamamla. |
| Frontend | 13. gün: Dashboard kartları, proje tablosu ve sağlık göstergelerini oluştur. 14. gün: Detaya geçişi, temel filtreleri ve loading/error durumlarını API'ye bağla. |
| Mobil | 13. gün: Kompakt CTO özet ve proje sağlık ekranını oluştur. 14. gün: Detay navigasyonunu ve API entegrasyonunu cihazda doğrula. |
| Full Stack | 13. gün: Dashboard özet endpointi ve veri dönüşümünü geliştir. 14. gün: Dashboard arayüzünü bağlayıp özetten proje detayına uçtan uca geçişi tamamla. |
| Kontrol / teslim | CTO dashboard MVP + proje detay geçişi + mentor review'u. |

| T08 ¦ 15. gün ¦ MVP test turu |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Kendi geliştirdiğiniz kritik akışları pozitif, negatif, validasyon ve rol senaryolarıyla test edin; hata listesi çıkarın. |
| Backend | 15. gün: API endpointlerini birim/entegrasyon veya Postman/Swagger senaryolarıyla test et. |
| Frontend | 15. gün: Form, rol görünürlüğü, filtre, API hatası ve ekran durumlarını tarayıcıda test et. |
| Mobil | 15. gün: Navigasyon, form, cihaz boyutu, bağlantı ve API hatalarını cihaz/emülatörde test et. |
| Full Stack | 15. gün: Rapor oluşturma, iş kalemi ve dashboard akışını uçtan uca test et; entegrasyon hatalarını ayır. |
| Kontrol / teslim | Test raporu + hata listesi + kalan riskler. Ergün Şekercan kontrolü. |

| T09 ¦ 16-17. gün ¦ Hata düzeltme ve tekrar test |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Kritik hataları düzeltin; her düzeltmeden sonra aynı senaryoyu ve ilişkili akışları tekrar test edin. |
| Backend | 16. gün: Validasyon, response, ilişki ve yetki hatalarını düzelt. 17. gün: API regresyonu ve tekrar test sonuçlarını kaydet. |
| Frontend | 16. gün: Form, layout, loading/empty/error ve filtre hatalarını düzelt. 17. gün: Kritik ekranları tarayıcıda tekrar test et. |
| Mobil | 16. gün: Küçük ekran, navigasyon, bağlantı ve API hata durumlarını düzelt. 17. gün: Cihaz/emülatör regresyonunu tamamla. |
| Full Stack | 16. gün: API sözleşmesi, CORS, veri ve arayüz entegrasyon kopukluklarını düzelt. 17. gün: Uçtan uca MVP senaryosunu yeniden çalıştır. |
| Kontrol / teslim | Stabil MVP + fix commitleri + tekrar test sonucu. |

| T10 ¦ 18. gün ¦ README ve teslim dokümantasyonu |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Kurulum, çalıştırma, env değişkenleri, örnek kullanıcı/veri, test komutları, bilinen eksikler ve demo senaryosunu yazın. |
| Backend | 18. gün: Backend/DB kurulumu, profile-env, migration/seed, Swagger ve test komutlarını belgeleyin. |
| Frontend | 18. gün: Node bağımlılıkları, env/API URL, çalıştırma/build, ana ekranlar ve test adımlarını belgeleyin. |
| Mobil | 18. gün: SDK, cihaz/emülatör, API URL, build/kurulum ve demo akışını belgeleyin. |
| Full Stack | 18. gün: Servis başlatma sırası, DB, CORS, env, örnek veri ve uçtan uca demo adımlarını belgeleyin. |
| Kontrol / teslim | Tam README + teknik karar notu + demo senaryosu. Burhan Gümüşsoy kontrolü. |

| T11 ¦ 19. gün ¦ Deployment veya doğrulanmış lokal demo |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Kendi çıktınızın nasıl çalıştırılacağını doğrulayın. Deploy geliştirme ekibinin sorumluluğundadır; sistem mentörü sunucu/barındırma/güvenlik konusunda fikir verir. |
| Backend | 19. gün: Build, profile/env, DB migration/seed, log ve health kontrolüyle API'yi doğrula. |
| Frontend | 19. gün: Production build, API URL ve yayın/lokal sunum ayarını yap; tarayıcı smoke testi uygula. |
| Mobil | 19. gün: Debug/release build, API URL, kurulum ve cihaz/emülatör smoke testini doğrula. |
| Full Stack | 19. gün: Backend + arayüz + DB'yi birlikte çalıştır; CORS, env ve smoke test kanıtını kaydet. |
| Kontrol / teslim | Deploy URL'si veya lokal/Docker demo kanıtı + çalıştırma notu. Sunucu/güvenlik ihtiyacında Mehmet Akif Yeter'den görüş alınabilir. |

| T12 ¦ 20. gün ¦ 20 günlük MVP demo |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Çalışan MVP'yi; analiz kararları, Git geçmişi, test sonucu, README ve öğrendiklerinizle birlikte sunun. |
| Backend | 20. gün: Swagger/Postman üzerinden ana API akışlarını, veri modelini ve test sonuçlarını göster. |
| Frontend | 20. gün: Web kullanıcı akışını, ekran durumlarını ve gerçek API entegrasyonunu göster. |
| Mobil | 20. gün: Cihaz/emülatör üzerinde mobil akışı, hata durumlarını ve API tüketimini göster. |
| Full Stack | 20. gün: Kullanıcı girişinden rapor ve CTO dashboard'a kadar uçtan uca senaryoyu göster. |
| Kontrol / teslim | MVP teslim paketi + kısa sunum + retrospektif. Mentor ve ekip değerlendirmesi. |

## 6.2 21-30. Günler: Genişletme ve Ara Teslim

| T13 ¦ 21-24. gün ¦ Filtreleme ve durum zenginleştirme |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Proje, hafta, durum, risk, sorumlu ve gecikme filtrelerini ekleyin; boş/yükleniyor/hata durumlarını iyileştirin. |
| Backend | 21. gün: Filtre sözleşmesini ve parametreleri netleştir. 22. gün: Dinamik sorgu/Specification yapısını geliştir. 23. gün: Sayfalama, sıralama ve yetki etkisini ekle. 24. gün: Filtre testlerini ve API dokümantasyonunu tamamla. |
| Frontend | 21. gün: Filtre kullanıcı deneyimini ve alanları tasarla. 22. gün: Filtre bileşenlerini ve durum yönetimini geliştir. 23. gün: URL/persist davranışı ile loading/empty durumlarını ekle. 24. gün: API entegrasyonu ve kullanıcı testini tamamla. |
| Mobil | 21. gün: Mobilde gerekli filtreleri önceliklendir. 22. gün: Filtre paneli/chip yapısını geliştir. 23. gün: API parametrelerini ve sonuç listesini bağla. 24. gün: Cihazda filtre, sıfırlama ve boş sonuç testlerini yap. |
| Full Stack | 21. gün: Filtre sözleşmesini veri ve UI açısından belirle. 22. gün: Backend sorgularını geliştir. 23. gün: Arayüz filtrelerini API'ye bağla. 24. gün: Filtre senaryolarını uçtan uca test et. |
| Kontrol / teslim | Filtreli dashboard/rapor listesi + test kanıtı + güncel README. |

| T14 ¦ 25-28. gün ¦ Rol bazlı yetki |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Proje yöneticisi, CTO, ekip lideri ve admin yetkilerini netleştirin; yetkisiz erişim senaryolarını test edin. |
| Backend | 25. gün: Rol-yetki matrisini endpoint bazında yaz. 26. gün: Authentication/RBAC kontrolünü uygula. 27. gün: Proje sahipliği ve 401/403 hata davranışlarını tamamla. 28. gün: Yetkili/yetkisiz API testlerini çalıştır. |
| Frontend | 25. gün: Rol bazlı ekran ve aksiyon matrisini çıkar. 26. gün: Route guard ve oturum akışını uygula. 27. gün: Buton/alan görünürlüğü ile 401/403 ekranlarını tamamla. 28. gün: Rol senaryolarını tarayıcıda test et. |
| Mobil | 25. gün: Oturum ve rol durumlarını modelle. 26. gün: Navigasyon/ekran erişim korumalarını uygula. 27. gün: Rol bazlı aksiyonlar ve yetkisiz erişim geri bildirimini tamamla. 28. gün: Rolleri cihaz/emülatörde test et. |
| Full Stack | 25. gün: Yetki matrisini ve API/UI kurallarını birlikte tanımla. 26. gün: Backend rol kontrollerini geliştir. 27. gün: Arayüz erişim/görünürlük kurallarını bağla. 28. gün: Rol senaryolarını uçtan uca test et. |
| Kontrol / teslim | Yetkilendirme matrisi + rol testleri + hata/tekrar test kayıtları. |

| T15 ¦ 29-30. gün ¦ 30 günlük ara teslim |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Genişletilmiş sürümü uçtan uca gösterin; açık hataları, kalan riskleri ve sonraki hedefleri yazın. |
| Backend | 29. gün: API, veri, test ve örnek veriyi demo için temizle. 30. gün: Teknik kararları ve endpoint akışını ara demoda sun. |
| Frontend | 29. gün: Ana ekran akışlarını, build'i ve görünür hataları temizle. 30. gün: Web demosunu ve kullanıcı deneyimi kararlarını sun. |
| Mobil | 29. gün: Cihaz build'ini, demo verisini ve kritik mobil hataları temizle. 30. gün: Mobil akışı cihaz/emülatörde sun. |
| Full Stack | 29. gün: Servisleri entegre edip demo verisini ve kurulum adımlarını doğrula. 30. gün: Uçtan uca genişletilmiş sürümü sun. |
| Kontrol / teslim | Ara demo + güncel test raporu + README + sonraki aşama planı. |

## 6.3 31-48. Günler: Raporlama ve Opsiyonel Derinleşme

| T16 ¦ 31-36. gün ¦ Risk, engel, karar ve aksiyon kayıtları |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Risk seviyesi, etki, aksiyon, sorumlu ve takip tarihi alanlarını ekleyin; dashboard'a özetleyin. |
| Backend | 31. gün: Risk/engel/karar/aksiyon veri modelini tasarla. 32. gün: Migration ve temel CRUD'ı geliştir. 33. gün: Durum, tarih ve sorumlu iş kurallarını ekle. 34. gün: Dashboard özet sorgularını bağla. 35. gün: Yetki, validasyon ve entegrasyon testlerini yap. 36. gün: Swagger ve teknik dokümantasyonu güncelle. |
| Frontend | 31. gün: Risk/engel kullanıcı akışını ve alanları tasarla. 32. gün: Oluşturma/düzenleme formlarını geliştir. 33. gün: Liste, detay ve aksiyon takibini tamamla. 34. gün: Dashboard risk kartlarını bağla. 35. gün: Hata durumları ve erişilebilirliği iyileştir. 36. gün: Ekran testleri ve dokümantasyonu tamamla. |
| Mobil | 31. gün: Mobil risk/engel özet akışını belirle. 32. gün: Liste ve detay ekranlarını geliştir. 33. gün: Risk/aksiyon ekleme veya güncelleme akışını bağla. 34. gün: Proje sağlık göstergesini ekle. 35. gün: Bağlantı ve cihaz durumlarını düzelt. 36. gün: Cihaz testi ve kullanım notunu tamamla. |
| Full Stack | 31. gün: Model ve uçtan uca senaryoyu tasarla. 32. gün: Veri ve API katmanını geliştir. 33. gün: Arayüz formlarını bağla. 34. gün: Dashboard özetini tamamla. 35. gün: Uçtan uca testleri çalıştır. 36. gün: Hataları düzeltip dokümantasyonu güncelle. |
| Kontrol / teslim | Çalışan risk/engel/karar/aksiyon akışı + dashboard özeti + test sonucu. |

| T17 ¦ 37-42. gün ¦ CTO özeti ve çıktı alma |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Portföy sayaçları, proje sağlık görünümü, haftalık trend veya PDF/Excel çıktı seçeneklerinden uygun olanları geliştirin. |
| Backend | 37. gün: CTO metriklerini ve çıktı kapsamını belirle. 38. gün: Toplulaştırma sorgularını geliştir. 39. gün: Haftalık trend verisini hazırla. 40. gün: PDF/Excel veya dışa aktarma endpointini geliştir. 41. gün: Performans ve çıktı testlerini yap. 42. gün: API dokümanını güncelle. |
| Frontend | 37. gün: CTO bilgi mimarisini ve gösterge önceliğini belirle. 38. gün: Sayaç/kart/grafik bileşenlerini geliştir. 39. gün: Trend ve filtre etkileşimini bağla. 40. gün: Çıktı alma/indirme akışını ekle. 41. gün: Erişilebilirlik, hata ve performans durumlarını iyileştir. 42. gün: Kullanıcı testi ve dokümantasyonu tamamla. |
| Mobil | 37. gün: Mobil CTO özet kapsamını sadeleştir. 38. gün: Sağlık kartları ve proje özetini geliştir. 39. gün: Trend veya dönem karşılaştırmasını ekle. 40. gün: Paylaşma/indirme akışını uygun biçimde bağla. 41. gün: Cihaz ve performans testlerini yap. 42. gün: Mobil kullanım notunu güncelle. |
| Full Stack | 37. gün: Metrik ve çıktı kapsamını belirle. 38. gün: Toplulaştırma API'lerini geliştir. 39. gün: Trend verisini hazırla. 40. gün: Dashboard ve çıktı akışını bağla. 41. gün: Performans ve uçtan uca testleri yap. 42. gün: Dokümantasyon ve demo verisini tamamla. |
| Kontrol / teslim | Gelişmiş CTO raporlaması + seçilen çıktı özelliği + performans/test notu. |

| T18 ¦ 43-48. gün ¦ Opsiyonel derinleşme |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | AI özeti/risk önerisi, bildirim, harici entegrasyon veya audit log gibi tek bir özelliği küçük ve çalışan prototip olarak seçin. |
| Backend | 43. gün: Tek özelliği ve sınırlarını seç. 44. gün: Veri sözleşmesi, güvenlik ve env ihtiyacını yaz. 45. gün: Servis/entegrasyon katmanını geliştir. 46. gün: Hata, timeout ve fallback davranışını ekle. 47. gün: Test ve doğrulama senaryolarını çalıştır. 48. gün: Teknik/güvenlik notunu tamamla. |
| Frontend | 43. gün: Tek özelliği ve kullanıcı senaryosunu seç. 44. gün: Ekran/etkileşim taslağını hazırla. 45. gün: Arayüz bileşenini geliştir. 46. gün: Loading, hata, onay ve geri bildirim durumlarını ekle. 47. gün: API entegrasyonu ve kullanıcı testini yap. 48. gün: Kullanım/doğrulama notunu tamamla. |
| Mobil | 43. gün: Tek özelliği ve mobil kullanım değerini seç. 44. gün: Mobil akış ve ekran taslağını hazırla. 45. gün: Ekran/bileşeni geliştir. 46. gün: API veya cihaz entegrasyonunu bağla. 47. gün: Cihaz, bağlantı ve hata testlerini yap. 48. gün: Kullanım/doğrulama notunu tamamla. |
| Full Stack | 43. gün: Özelliğin kapsamını ve başarı göstergesini seç. 44. gün: Veri/API/UI sözleşmesini hazırla. 45. gün: Backend parçasını geliştir. 46. gün: Arayüz parçasını bağla. 47. gün: Uçtan uca güvenlik ve doğrulama testini yap. 48. gün: Prototip demo ve teknik notunu tamamla. |
| Kontrol / teslim | Çalışan opsiyonel prototip + teknik/güvenlik/doğrulama notu. AI seçildiyse Mustafa Atalar'dan fikir alınabilir. |

## 6.4 49-60. Günler: Final Kalite ve Teslim

| T19 ¦ 49-54. gün ¦ Final kalite ve deploy |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Regresyon, smoke test, log, temel performans, güvenlik/konfigürasyon ve son hata düzeltmelerini tamamlayın. |
| Backend | 49. gün: Backend regresyon planını hazırla. 50. gün: Birim/entegrasyon testlerini tamamla. 51. gün: Log ve hata yönetimini gözden geçir. 52. gün: Performans, güvenlik ve konfigürasyonu kontrol et. 53. gün: Kritik hataları düzelt. 54. gün: Build/health/smoke testi ve raporu tamamla. |
| Frontend | 49. gün: Web regresyon planını hazırla. 50. gün: Tarayıcı ve responsive testleri yap. 51. gün: Erişilebilirlik ve performansı kontrol et. 52. gün: API/hata/boş durumlarını gözden geçir. 53. gün: Kritik UI hatalarını düzelt. 54. gün: Production build, smoke test ve raporu tamamla. |
| Mobil | 49. gün: Cihaz/emülatör test matrisini hazırla. 50. gün: Navigasyon ve form regresyonunu yap. 51. gün: Bağlantı, crash ve log durumlarını incele. 52. gün: Performans ve konfigürasyonu kontrol et. 53. gün: Kritik mobil hataları düzelt. 54. gün: Build, smoke test ve raporu tamamla. |
| Full Stack | 49. gün: Uçtan uca regresyon planını hazırla. 50. gün: Backend testlerini tamamla. 51. gün: Arayüz ve entegrasyon testlerini tamamla. 52. gün: Deploy konfigürasyonu ve güvenliği kontrol et. 53. gün: Kritik entegrasyon hatalarını düzelt. 54. gün: Tüm servislerde smoke test ve final raporu tamamla. |
| Kontrol / teslim | Final test/deploy raporu + kalan riskler + doğrulanmış build/lokal demo veya URL. |

| T20 ¦ 55-60. gün ¦ Final teslim ve retrospektif |  |
| --- | --- |
| Ortak görev | Final demo, repository, README, analiz, test, çalıştırma/deploy kanıtı, sunum ve öğrenilenler dokümanını tamamlayın. |
| Backend | 55. gün: Kod ve paket yapısını temizle. 56. gün: Testleri ve Swagger'ı son hâle getir. 57. gün: README ve deploy/çalıştırma notunu doğrula. 58. gün: Demo verisini ve API senaryosunu hazırla. 59. gün: Sunum ve teknik karar anlatımını prova et. 60. gün: Final demo ve retrospektifi sun. |
| Frontend | 55. gün: Kod ve UI bileşenlerini temizle. 56. gün: Ekran testleri ve erişilebilirliği tamamla. 57. gün: README, build ve API ayarını doğrula. 58. gün: Demo verisi ve ekran akışını hazırla. 59. gün: Sunum ve kullanıcı deneyimi anlatımını prova et. 60. gün: Final demo ve retrospektifi sun. |
| Mobil | 55. gün: Kod ve mobil ekranları temizle. 56. gün: Cihaz testlerini tamamla. 57. gün: Build/kurulum ve API ayar notunu doğrula. 58. gün: Demo cihazı/verisi ve akışını hazırla. 59. gün: Sunum ve mobil karar anlatımını prova et. 60. gün: Final demo ve retrospektifi sun. |
| Full Stack | 55. gün: Backend-arayüz entegrasyonunu temizle. 56. gün: Uçtan uca testleri tamamla. 57. gün: Deploy/çalıştırma ve README'yi doğrula. 58. gün: Demo ortamını/verisini sıfırlanabilir hâle getir. 59. gün: Uçtan uca mimari ve karar anlatımını prova et. 60. gün: Final demo ve retrospektifi sun. |
| Kontrol / teslim | Final teslim paketi + canlı/doğrulanmış demo + öğrenilenler/retrospektif. Mentor ve ekip değerlendirmesi. |

# 7. Analiz Dokümanı Şablonu

Analizin amacı yalnızca uzun bir doküman yazmak değildir. Geliştiriciye ne yapılacağını, testçiye neyin doğrulanacağını ve proje yöneticisine hangi kapsamın teslim edileceğini net biçimde anlatmaktır.

| Alan | Stajyerin yazacağı içerik |
| --- | --- |
| Proje amacı | Proje yöneticisi haftalık durumu nasıl girecek; CTO hangi bilgiyi neden ve nasıl görecek? |
| Problem ve mevcut durum | Bugün rapor nasıl hazırlanıyor; dağınık doküman/e-posta yaklaşımı hangi görünürlük sorununu oluşturuyor? |
| Kapsam | MVP’de hangi rapor, iş kalemi, dashboard, rol ve filtre akışları yer alacak? |
| Kapsam dışı | Bu aşamada hangi entegrasyon, bildirim veya gelişmiş rapor yapılmayacak? |
| Roller ve yetkiler | Proje yöneticisi, CTO, ekip lideri ve admin hangi kayıtları görebilir veya değiştirebilir? |
| Kullanıcı hikâyeleri | Rol bazlı kısa ihtiyaçlar: “Bir proje yöneticisi olarak… istiyorum; böylece…” |
| Ana iş akışları | Haftalık rapor oluşturma, iş kalemi ekleme, CTO görüntüleme, risk/engel takibi ve filtreleme. |
| Ekran listesi | Giriş, proje listesi, rapor formu, rapor detay, iş kalemi, CTO dashboard ve admin. |
| API/veri etkisi | Gerekli endpointler, veri varlıkları, alanlar, ilişkiler ve entegrasyonlar. |
| İş kuralları | Zorunlu alanlar, tarih/yüzde sınırları, rol kuralları, tekrar kayıt ve durum geçişleri. |
| Negatif/istisna durumlar | Boş veri, yetkisiz erişim, bulunamayan proje, hatalı tarih, servis hatası ve bağlantı kesilmesi. |
| Kabul kriterleri | Özelliğin tamamlandığını kanıtlayan, test edilebilir ve açık maddeler. |
| Açık sorular | Gerçek rapor formatı, özet alanlar, yetki sınırları ve belirsiz kararlar. |
| Öncelik | MVP / Sonra / Opsiyonel. |

# 8. Teknik Geliştirme, Git ve Dokümantasyon

## 8.1 Ana geliştirme yönüne göre çıktı

| Yön | Beklenen teknik çıktı | Danışılacak kişi |
| --- | --- | --- |
| Backend | Project, WeeklyReport, WorkItem, RiskIssue ve Dashboard API’leri; veri modeli; validasyon; hata formatı; Swagger/OpenAPI; birim/entegrasyon testleri. | Burhan Gümüşsoy |
| Frontend | Proje ve rapor ekranları; iş kalemi yönetimi; CTO dashboard; filtreler; form validasyonu; yükleniyor/boş/hata durumları; API entegrasyonu. | Hatice Betül Savran |
| Mobil | Proje/rapor listesi; rapor detay veya özet; temel giriş/navigasyon; API tüketimi; cihaz/emülatör doğrulaması. | Ahmed Hammoush |
| Full Stack | Backend ile web veya mobil akışını veri, API, kullanıcı arayüzü, test ve demo açısından uçtan uca birleştiren çalışan teslim. | Burhan Gümüşsoy + ilgili arayüz mentoru |

## 8.2 Git nedir ve neden kullanılmalıdır?

Git, kodda yapılan değişikliklerin geçmişini tutan bir sürüm kontrol sistemidir. Hangi değişikliğin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını görmenizi; hatalı bir değişiklikten geri dönmenizi; ekip içinde aynı kod üzerinde çalışmanızı ve proje ilerlemesini kanıtlamanızı sağlar.

- Projenin kodunu GitHub, GitLab, Bitbucket veya benzeri bir Git barındırma hizmetine yükleyin ve final tesliminde repository bağlantısını paylaşın.

- Ekip çalışmasında herkesin katkısı aynı repository’nin commit geçmişinde görünür olmalıdır.

- Commit mesajları kısa ve anlaşılır olsun. Belirli bir ön ek formatı zorunlu değildir.

- Küçük ve anlamlı aralıklarla commit/push yapın; yalnızca final gününde tek bir büyük yükleme yapmayın.

- Şifre, token, veritabanı parolası ve servis anahtarını repository’ye koymayın. .env veya profile yaklaşımı kullanın; örnek değişkenleri .env.example benzeri bir dosyada gösterin.

- Repository herkese açıksa gerçek şirket/müşteri verisi kullanmayın; demo veri üretin.

## 8.3 README ve teknik karar notu

| README bölümü | İçerik |
| --- | --- |
| Proje özeti | Problem, hedef kullanıcı ve çözümün kısa anlatımı. |
| Teknolojiler | Kullanılan dil/framework/DB ve önemli sürümler; alternatif seçim varsa gerekçesi. |
| Kurulum | Gereksinimler, bağımlılıklar, veritabanı ve ilk çalıştırma adımları. |
| Yapılandırma | Gerekli env değişkenleri; gerçek gizli değer olmadan örnek kullanım. |
| Çalıştırma | Backend, frontend veya mobil tarafı başlatma; API URL ve CORS gibi bağlantı notları. |
| Test | Test komutları, manuel demo senaryosu ve test raporuna bağlantı. |
| Örnek kullanıcı/veri | Demo rol ve kullanıcıları; veri yükleme yöntemi. |
| Bilinen eksikler | Tamamlanmayan özellikler, kalan riskler ve sonraki adımlar. |

# 9. Test ve Deployment Rehberi

Test ve deployment yalnızca test veya sistem ekibinin konusu değildir. Her stajyer kendi ürettiği akışın temel doğrulamasından ve nasıl çalıştırılacağının açıklanmasından sorumludur; test ve sistem danışmanları bu çıktının kalitesini artırmak için destek olur.

| Konu | Beklenti |
| --- | --- |
| Manuel test | Proje oluşturma/listeleme, haftalık rapor girme, iş kalemi ekleme, CTO dashboard görüntüleme, filtreleme ve hata durumlarını deneyin. |
| API testi | Swagger, Postman veya Bruno ile project, weekly-report, work-item, risk ve dashboard endpointlerini test edin. |
| Rol testi | Proje yöneticisi kendi yetkili projesinde işlem yapabilmeli; CTO tüm projeleri görebilmeli; yetkisiz kullanıcı engellenmelidir. |
| Validasyon | Hafta/tarih, proje, yüzde, durum, sorumlu, açıklama ve zorunlu alan kurallarını kontrol edin. |
| Hata kaydı | Başlık, ortam, ön koşul, adımlar, beklenen sonuç, gerçekleşen sonuç, kanıt, önem ve durum bilgisini yazın. |
| Tekrar test | Düzeltme sonrası aynı senaryoyu yeniden çalıştırın; ilişkili kritik akışlarda regresyon kontrolü yapın. |
| Deployment | Backend, web ve mobil çalıştırma/yayın süreçlerini ayrı düşünün. Ortama alınamıyorsa lokal/Docker demo adımlarını eksiksiz doğrulayın. |
| Smoke test | Deploy veya temiz kurulum sonrası giriş, rapor oluşturma, dashboard görüntüleme ve filtreleme gibi kritik akışları hızlıca deneyin. |
| Log ve yapılandırma | Hataları logdan takip edin; API URL, DB bağlantısı, secret ve ortam değişkenlerini güvenli biçimde yönetin. |

# 10. Final Sunumu ve Değerlendirme

FINAL SUNUMUNDA BEKLENEN
Yalnızca çalışan ekranları göstermek yeterli değildir. Problemi nasıl anladığınızı, neden bu çözümü seçtiğinizi, neyi bizzat geliştirdiğinizi, nasıl test ettiğinizi, projeyi nasıl çalıştırdığınızı ve staj sonunda ne öğrendiğinizi anlatmanız beklenir.

- Problem ve şirket iş akışı: proje yöneticisi ile CTO’nun ihtiyacı.

- MVP kapsamı ve kapsam dışında bıraktığınız konular.

- Ana geliştirme yönünüz, kullandığınız dil/teknolojiler ve seçim gerekçesi.

- Analiz kararları, veri/ekran/API yapısı ve önemli kullanıcı akışları.

- Canlı demo veya doğrulanmış lokal demo.

- Test yaklaşımı, bulunan önemli hatalar, düzeltmeler ve kalan riskler.

- Git repository ve commit geçmişi; README ile temiz kurulum/çalıştırma.

- Deployment yaklaşımı ve deploy sonrası smoke test sonucu.

- Yapay zekâyı nerede, ne için kullandığınız; çıktıyı nasıl doğruladığınız.

- Staj sonunda teknik ve çalışma yöntemi açısından ne öğrendiğiniz; bir sonraki adımınız.

## 10.1 Final teslim kontrol listesi

- ☐ Çalışan proje veya doğrulanmış demo

- ☐ Git repository bağlantısı

- ☐ README ve teknik karar notu

- ☐ Analiz dokümanı ve kabul kriterleri

- ☐ Test senaryoları, hata/tekrar test kayıtları

- ☐ Deployment/lokal çalıştırma kanıtı

- ☐ Haftalık staj raporları

- ☐ Final sunumu ve öğrenilenler/retrospektif

- ☐ AI kullanım özeti (kullanıldıysa nerede, ne amaçla, nasıl doğrulandı)

- ☐ Bilinen eksikler ve sonraki adımlar

## 10.2 Opsiyonel genişletmeler

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| Gelişmiş CTO dashboard | Proje sağlık durumu, geciken işler, risk seviyesi ve haftalık trendler. |
| PDF/Excel çıktısı | Haftalık proje durum raporunu dışa aktarma. |
| Bildirim sistemi | Riskli/geciken işlerde ilgili kullanıcıya bildirim. |
| Jira/Azure DevOps entegrasyonu | İş kalemlerini harici sistemden çekme veya eşleştirme. |
| Audit log | Kaydı kimin ne zaman değiştirdiğini izleme. |
| AI haftalık özet | Uzun proje raporundan doğrulanabilir kısa yönetici özeti üretme. |
| AI risk önerisi | Rapor içeriğinden olası riskleri işaretleyen, kullanıcı onaylı prototip. |
| CI/CD ve monitoring | Otomatik test/build/deploy, loglama ve temel metrikler. |